| 주차 | 3주차 | 기간 | 2026.09.16 ~ 2026.09.22 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 1. 마네킹 3단계 행동 범위 기획 2. 파트너 시야 및 위험 신호 구체화 3. 레벨 진행과 엔딩 구조 기획 4. 3인 멀티 모드 개발 방향 확정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

1. 마네킹 3단계 행동 범위 기획
마네킹과의 거리에 따라 가까운 추적, 중간 반도넛형 분산 추적, 외곽 무작위 배회로 구분
플레이어 전방의 위협은 분산시키고 후방은 파트너가 담당하도록 역할과 행동 기준 정리

2. 파트너 시야 및 위험 신호 구체화
파트너가 플레이어 이동 방향의 반대편을 감시하고 시야 내 마네킹을 정지시키는 조건 정리
거리, 시야, 마네킹 수를 심박수와 광원 변화에 연결해 위험 정보를 전달하는 방식 검토

3. 레벨 진행과 엔딩 구조 기획
파트너 상태를 네 단계로 표현하고 일반 엔딩과 진엔딩의 진행 흐름을 구분
튜토리얼 UI 대신 초반 조우와 탈출 선택을 통해 게임 규칙을 학습시키는 구조 정리

4. 3인 멀티 모드 개발 방향 확정
서버 활용 방안을 검토한 뒤 3인 멀티 모드 개발을 최종 방향으로 결정
기존 핵심 콘텐츠를 유지하며 참여자 역할과 네트워크 적용 범위는 후속 설계 예정

진행 상황 유튜브 링크:

| 문제점 정리 | 서버 적용 방향이 정해지지 않아 개발 범위와 이후 작업 일정을 확정하기 어려웠음 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 3인 멀티 모드로 방향을 확정하고 세부 역할과 네트워크 적용 범위를 후속 설계하기로 결정 |  |  |
| 다음주차 | 4주차 | 다음기간 | 2026.09.23 ~ 2026.09.29 |
| 다음주 할일 | 1. 캐릭터, 마네킹, 환경 모델링 대상과 우선순위 정리 2. 우선순위가 높은 모델링 작업 착수 3. 3인 멀티 모드의 참여자 역할과 핵심 규칙 구체화 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |