| 주차 | 6주차 | 기간 | 2026.10.07 ~ 2026.10.13 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 1. 멀티플레이 동기화 테스트 2. 패키징 및 서버 도우미 개발 3. 졸작 회의 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

1. 멀티플레이 동기화 테스트

현재 환경에서 데디 서버와 클라이언트가 서로 연동이 잘 되는지, 목소리 기능이 잘 넣어졌는지 테스트

로그인 – 로비 – 방 – 게임플레이 – 리더보드까지 동기화 및 제대로 돌아가는지 로직 테스트

테스트 결과 문제없이 기능이 잘 돌아가며 시연 도중에 자잘한 버그가 있어 수정

현재는 로그인 문제나 리더보드 등록이 안되는 문제가 수정됨

2. 패키징 및 서버 도우미 개발

서버를 킴에 있어 항상 cmd 창을 키고 매번 명령어를 쳐야 했었음

이 문제를 해결하고 편하게 운영하고자 서버 도우미를 개발하게 됨

현재 졸작의 서버는 데이터베이스 서버 – 백엔드 서버 – 데디케이티드 서버로 구성

각각의 서버를 킬 때 하나씩 버튼을 눌러 키고 끄게 할 수 있으며

데디케이티드 서버와 클라이언트 패키징도 한번에 묶어 관리가 가능한 프로그램으로 개발

3. 졸작 회의

테스트 결과와 일정에 대해 논의

앞으로 개발할 내용 토의

| 문제점 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 7주차 | 다음기간 | 2026.10.14 ~ 2026.10.20 |
| 다음주 할일 | 1. 저장소 개발 2. 맵 테스트 3. 졸작 회의 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |