| 주차 | 4주차 | 기간 | 2026.09.23 ~ 2026.09.29 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 1. 심박수 시스템 기획서 작성 2. 3인 멀티 모드 세부 구조 정리 3. 회의 기록 및 통합 게임 기획서 최신화 4. 모델링 작업 착수 계획 수립 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

1. 심박수 시스템 기획서 작성
기본 60 BPM을 기준으로 거리 기반·최초 조우 심박수를 분리해 계산 구조를 정리함.
라인 트레이스와 재조우 대기시간 등 조절 항목을 도식화한 기획 PPT를 제작함.

2. 3인 멀티 모드 세부 구조 정리
생존자 2명과 마네킹 조작자 1명의 역할, 승패 조건과 기본 진행 흐름을 정리함.
E키 추적·R키 직접 조작, 빙의 시점 공유와 데스카운트 적용 방식을 기획서에 반영함.

3. 회의 기록 및 통합 게임 기획서 최신화
9월 25일·26일 온라인회의와 29일 정기회의에서 확정 사항과 검토안을 구분해 기록함.
심박수·멀티 모드·파트너 시야 관련 변경을 통합 게임 기획서에 최신 내용으로 반영함.

4. 모델링 작업 착수 계획 수립
다음 주 모델링 착수를 위해 캐릭터·마네킹·환경 제작 범위와 우선순위를 검토함.
백화점 전체 구조를 러프하게 만든 뒤 구역별로 분담하는 작업 순서를 계획함.

진행 상황 유튜브 링크:

| 문제점 정리 | 기능 기획과 구현 확인이 동시에 진행되면서 모델링 대상과 작업 우선순위를 바로 확정하기 어려웠음. 심박수의 세부 수치도 실제 플레이 기준의 검증이 필요했음. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 기능 검증에 필요한 기본 모델을 먼저 제작하고, 백화점 러프 맵을 기준으로 구역을 나누기로 함. 심박수 수치는 조절 변수로 두고 플레이 테스트와 성능 로그를 통해 보정하기로 함. |  |  |
| 다음주차 | 5주차 | 다음기간 | 2026.09.30 ~ 2026.10.06 |
| 다음주 할일 | 1. 백화점 전체 러프 맵 제작 및 구역별 작업 범위 확정 2. 캐릭터·마네킹·환경 모델링 우선순위에 따라 제작 착수 3. 심박수와 3인 멀티 모드 플레이 테스트 및 세부 수치 조정 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |